**Уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш вазирлиги тизими ташкилотлари томонидан кўрсатиладиган давлат хизматлари юзасидан мурожаатларни қабул қилиш, уларнинг ижросини таъминлаш бўйича ягона ахборот тизимга дастурни бўйича қўйиладиган талаблар**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Амалга ошириладиган ишлар** | **Муддат** | **Нарх (сум)** |
| **1** | Ахборот тизиминга қўйиладиган аниқ вазифаларни ўрганиш ва тўпланган маълумотларни таҳлил қилиш | **5 иш куни** |  |
| **2.** | Ахборот тизими паспортини ишлаб чиқиш | **1 иш куни** |  |
| **3.** | Ахборот тизимини концепциясини ишлаб чиқиш ва эксперт хулосани олиш | **5 иш куни** |  |
| **4** | Ахборот тизими техник топшириғини ишлаб чиқиш ва эксперт хулосини олиш | **20 иш куни** |  |
| **5.** | Ахборот тизими техник ҳужжатларини буюртмачи билан келишиш | **5 иш куни** |  |
| **6.** | Ахборот тизими техник ҳужжатлари бўйича билдирилган таклиф эътирозларни қайта кўриб чиқиш | **5 иш куни** |  |
| **7** | Ахборот тизимини ишлаб чиқиш | **20 иш куни** |  |
| **8** | Ахборот тизимини тест режимда ишга тушириш | **5 иш куни** |  |
| **9** | Ахборот тизимини тест режимида юзага келган камчиликларни бартараф этиш | **10 иш куни** |  |
| **10** | Ахборот тизимини тўлиқ ишга тушириш | **5 иш куни** |  |
| **11** | Ахборот тизимини вазирликнинг сервер қурилмаларга ўрнатиш | **2 иш куни** |  |
| **12** | Ахборот тизими билан ишлаш бўйича тегишли ходимларни ўқитиш | **2 иш куни** |  |
| **13** | Ахборот тизимини 1 йил давомида техник куллаб қувватлаш ва аниқланган камчиликларни бартараф этиш | **Ахборот тизими ишга тушган кундан бошлаб бир йил давомида** |  |
| **14** | Ахборот тизимни тегишли вазирлик ва идоралар билан уланиш яъни интеграцияни таъминлаш | **Техник куллаб қувватлаш даврида** |  |